(numer postepowania)

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie komunikacji zewnętrznej - rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych oraz schodów prefabrykowanych do kondygnacji piwnicy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym Klimczok
przy ul. Okrzei 1 w Ustroniu Morskim „

Ustronie Morskie, 2024-07-24

Specyfikacja zamówienia
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie komunikacji zewnętrznej - rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych oraz schodów prefabrykowanych do kondygnacji piwnicy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym Klimczok przy ul. Okrzei 1 w Ustroniu Morskim”

Zamawiający:
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
ul. Konwiktorska 9
00-216 Warszawa
Tel 606 334 081

Osoba prowadząca inwestycję z ramienia Zamawiającego:
Edyta Kirkowska-Mrowiec – Dyrektor Ośrodka PZN ORL KLIMCZOK
tel. 518425300, e-mail: dyrektor@klimczok.pzn.org.pl
Osoba kontaktowa ws. wizji lokalnej:
 Edyta Kirkowska-Mrowiec – Dyrektor Ośrodka PZN ORL KLIMCZOK
tel. 518425300
Osoba kontaktowa w sprawie informacji dotyczących przetargu:
Edyta Kirkowska-Mrowiec – Dyrektor Ośrodka PZN ORL KLIMCZOK
tel. 518425300, e-mail: dyrektor@klimczok.pzn.org.pl
Łukasz Trajer – Inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej
tel., 880289390 e-mail: lukasz.trajer@o2.pl

Wymagania
1.Posiadanie polisy OC związanej z działalnością gospodarczą na okres realizacji zadania oraz na sumę min. 400 000 zł brutto.
2.Potwierdzenie o prawidłowym wykonaniu w przeciągu trzech lat przed wszczęciem postanowienia o udzielenie zamówienia , dwóch podobnych zleceń
      1. Znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
      2. Nie zaleganie z płatnościami wobec ZUS i US.
      3. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym.
      4. Dysponowanie niezbędną wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami zawodowymi lub korzystanie z osób je posiadającymi, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
      5. Wizja Lokalna: OBOWIĄZKOWA (Oferent jest ZOBOWIĄZANY dokonać wizji lokalnej w towarzystwie właściwego pracownika Zamawiającego lub osoby zastępującej, po minimalnie 2 dniowym uprzedzeniu telefonicznym). Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie.
      6. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji aktualnego stanu przedmiotu zamówienia oraz uzyskania informacji pozwalających na złożenie kompletnej oferty.
      7. Oferent jest zobowiązany uwzględnić w ofercie cały zakres robót niezbędnych do realizacji zadania.
      8. Wymagana jest minimalna gwarancja – 60 miesiące .
      9. Prace będą prowadzone na funkcjonującym obiekcie, przed rozpoczęciem prac należy z Inwestorem ustalić harmonogram wykonywanych robót.
      10. Roboty muszą być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane – kierownik budowy, kierownik robót po stronie Oferenta.
      11. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych.

Zastrzeżenia:
1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, unieważnienia postępowania
   w całości lub części bez podania przyczyn. Udział
   w postępowaniu nie stanowi podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta
   w stosunku do Zamawiającego.
3. Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.).
4. Zamawiający zastrzega, że podpisanie umowy o zakresie mniejszym niż określa to załącznik Z2 nie może być powodem roszczeń ze strony Oferenta w stosunku do Zamawiającego.

Lokalizacja :
Obiekt:	PZN ORL KLIMCZOK
Lokalizacja obiektu:	ul. Okrzei 1, Ustronie Morskie
Nr działki:	340 obr. 0029

1. Planowany Termin Realizacji Przedmiotu Zamówienia: 12 tygodni od daty podpisania umowy
2. Zakres zadania:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie komunikacji zewnętrznej do kondygnacji piwnicy w Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym Klimczok polegająca na wykonaniu rampy zjazdowej dla niepełnosprawnych oraz schodów prefabrykowanych wraz z montażem drzwi zewnętrznych

Szczegółowy zakres przedmiotu :
Zakres prac :
Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (wraz z utylizacją)
Rozbiórki - powiększenie otworu okiennego pod montaż drzwi zewnętrznych
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych/wykładzin
Rozbiórka posadzki betowej na korytarzu
Rozbiórka istniejących płyt chodnikowych do powtórnego ułożenia
Roboty ziemne (wraz z utylizacją)
Wykopy mechaniczne koparką pod rampę i schody
Zasypki wraz z zagęszczeniem
Wykonanie drenażu o średnicy rury fi100 w otulinie
Roboty ogólnobudowlane
IZOLACJE PRZECIWWODNE I TERMICZNE ŚCIAN
Usunięcie starych powłok izolacyjnych wraz z przygotowaniem podłoża
Zagruntowanie powierzchni przez montażem membran bitumicznych
Izolacja przeciwwodna z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu pionowym
Ułożenie styropianu XPS Hydro gr. 10cm
Ułożenie folii kubełkowej
DRZWI
Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych 90+30x220 "drzwi D1" wraz ościeżnicą i niezbędnymi robotami przygotowawczymi oraz wykończeniowymi zgodnie z dokumentacją projektową.
MURKI OPOROWE
Wykonanie podbudowy pod prefabrykowane murki oporowe typu "L"
Przygotowanie podłoża/wyrównanie pod montaż murków oporowych
Dostawa i montaż prefabrykowanych murków oporowych "L" beton architektoniczny obustronny wraz z niezbędnymi robotami przygotowawczymi.
SCHODY ZEWNĘTRZNE
Podbudowa pod prefabrykowane stopnie schodowe
Dostawa i montaż prefabrykowanych stopni schodowych
RAMPA
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr 5cm
Dostawa i ułożenie kostki brukowej bez fazowej gr. 6cm kolor szary POLBRUK
Dostawa i montaż pochwytów z rury stalowej ocynkowanej fi40 malowanej proszkowo na kolor biały
Dostawa i montaż balustrad
ELEWACJA
Wykonanie warstwy zbrojącej na stryropianie
Zagruntowanie podłoża pod ułożenie tynku elewacyjnego
Ułożenie tynku silikonowego barwionego w masie
POSADZKA
Wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu -1.13 Przedsionek
Zniwelowanie wysokości różnicy wykonanej posadzki poprzez wykonanie schodów/pochylni (sala wielofunkcyjna i korytarz)
Roboty sanitarne
dostawa i montaż 3 wpustów podłogowych Kessel Drehfix DN100 z zaworem zwrotnym
Montaż rurociągu z rur PCV100 wraz z niezbędnymi kształtkami - odprowadzenie wody z wpustów i ACO do głównej sieci kanalizcji deszczowej
Dostawa i montaż ACO Hexaline 2.0 z rusztem antypoślizgowym DN 100
Dokumentacja powykonawcza
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza - atesty, deklaracje, instrukcja prawidłowego użytkowania

Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji wszystkich materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia.

Warunki składania ofert
1. Obowiązkowy skład oferty:
  1. Formularz Ofertowy Z1 (w wersji podpisanej) ,
  2. Formularz Ofertowy Z2 (w wersji podpisanej i edytowalnej - xls),
Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę uprawnionych do składania oświadczeń woli chyba, że uprawnienia wynikają z rejestru handlowego, ewidencji działalności gospodarczej, umowy spółki cywilnej (oryginał lub kopia potwierdzona przez Oferenta),Kopia polisy ubezpieczeniowej,
1.4 Udokumentowanie prawidłowej realizacji zamówień
1. Forma oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym.
  2. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość należy zatytułować następująco KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA RAMPA I SCHODY KLIMCZOK_OFERTA
  3. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
     do reprezentowania Oferenta. Wszystkie dokumenty wydrukowane na podstawie przesłanych plików edytowalnych – muszą zostać opieczętowane oraz podpisane.
  4. Termin ważności oferty: 60 dni

Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny.
Postępowanie dwuetapowe:
I etap: ocena złożonych ofert na podstawie poniższych kryteriów:
Cena – 90 pkt.
      Ocenę maksymalną 90 pkt. zdobywa oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (najniższa oferowana cena netto : cena badanej oferty netto) x 90 pkt.
Termin realizacji – 10 pkt. Ocenę maksymalną 10 pkt zdobywa oferta z najkrótszym terminem realizacji – podanych w tygodniach – a pozostałe oferty zdobywają liczbę punktów wyliczoną ze wzoru: (najkrótszy termin realizacji : termin realizacji oferty rozpatrywanej)
x 10 pkt.

II etap – negocjacje w zakresie złożonych ofert, w tym również obejmujące uszczegółowienie zakresu i sposobu wykonania zamówienia z wybranymi Oferentami, którzy w I etapie uzyskali największą ilość punktów. Ocena ofert w II etapie wg kryteriów opisanych powyżej.

Istotne postanowienia umowy

1.Zamawiający oczekuje 30-dniowego terminu płatności.
2.Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania robót.
3.Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie wg ustalonego z Wykonawcą etapowania prac.

Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do dnia: 02.08.2024 r.
Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrektor@klimczok.pzn.org.pl

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
1.	O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, których oferty zostały złożone w terminie.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania pod względem możliwości finansowych w ramach niniejszego zadania.
4. W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert o tej samej wartości cenowej – Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z każdym Wykonawcą tych ofert - o wyborze oferty zadecyduje niższa cena.

Wykaz załączników:
Formularz ofertowy
2. Załącznik Z2
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej
4.Udokumentowanie prawidłowej realizacji innych zamówień